ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Логистическая экосистема "China-TM Cargo"

| Версия документа | 1.0 (первичная) |
| --- | --- |
| Дата составления | Апрель 2026 |
| Статус | Черновик для согласования |
| Направление | Китай → Туркменистан |

АННОТАЦИЯ Настоящий документ описывает полную архитектуру платформы China-TM Cargo — логистической экосистемы для организации выкупа товаров на китайских маркетплейсах (Taobao, 1688, Dewu/Poizon) и их доставки в Туркменистан. Документ охватывает юридическую инфраструктуру в КНР, технические требования к программному комплексу, аппаратную часть, логистические маршруты, финансовую модель и дорожную карту реализации.

Оглавление

1. Юридическая и физическая инфраструктура (Китай)	4

1.1. Регистрация компании в КНР (WFOE)	4

Выбор типа юридического лица	4

Обязательные лицензии и разрешения	4

Банковское обслуживание	5

1.2. Складская инфраструктура в Гуанчжоу	5

2. Архитектура программного комплекса	5

2.1. Принципы архитектуры	5

2.2. Компоненты системы	6

2.3. Интеграции с маркетплейсами	6

3. Функциональные требования к ПО	7

3.1. Клиентское мобильное приложение	7

3.1.1. Регистрация и профиль	7

3.1.2. Выкуп товара	7

3.1.3. Отслеживание заказа (трекинг)	7

3.1.4. Кошелёк	8

3.1.5. Уведомления	8

3.2. Складское приложение (WMS)	8

3.2.1. Модуль приёмки (Склад КНР)	8

3.2.2. Модуль консолидации	8

3.2.3. Модуль отгрузки	8

3.2.4. Склад в Туркменистане (Ашхабад)	9

3.3. Административная панель	9

3.4. Приложение для курьеров	9

4. Аппаратная часть: GPS-трекинг	10

4.1. Выбор GPS-трекера	10

4.2. Схема интеграции трекера в систему	10

5. Логистика и цепочка поставок	11

5.1. Маршруты доставки	11

5.2. First Mile: доставка по Китаю до склада	11

5.3. Last Mile: доставка в Ашхабаде	11

6. Финансовая модель и платёжная система	12

6.1. Приём платежей в Туркменистане	12

6.2. Конвертация валют	12

6.3. Структура тарифов (рекомендация)	12

6.4. Страхование	12

7. Безопасность и контроль качества	13

7.1. Техническая безопасность	13

7.2. Контроль качества товара на складе	13

7.3. GPS-безопасность	13

8. Дорожная карта реализации (Roadmap)	14

8.1. Фазы реализации	14

8.2. Критический путь	15

9. Команда разработки	15

9.1. Дополнительные статьи бюджета	15

10. Технические требования и нефункциональные требования	16

11. Технические требования серверному обеспечению	16

1. Юридическая и физическая инфраструктура (Китай)

1.1. Регистрация компании в КНР (WFOE)

Для полноценной работы — приёма платежей в юанях, аренды склада как юрлицо, работы с Taobao/1688 в качестве корпоративного аккаунта — необходимо зарегистрировать компанию в КНР.

Выбор типа юридического лица

| Параметр | Значение / Требование |
| --- | --- |
| Тип юр. лица | WFOE — Trading (Торговая) с дополнительной лицензией на Import/Export |
| Обоснование типа | Торговый WFOE позволяет легально закупать товары на Taobao/1688 как юрлицо, выставлять счета-фактуры (Fapiao), открывать корпоративные счета в Alipay Business и WeChat Pay |
| Локация регистрации | Гуанчжоу (район Хайчжоу или Баньюй) — основной хаб для e-commerce логистики в Южном Китае |
| Альтернативная локация | Иу — если основной фокус на товарах из рынков Иу; выше конкуренция, ниже стоимость аренды |
| Уставной капитал | Рекомендовано: от 500 000 CNY (~69 000 USD). Минимум не установлен законом, но сумма влияет на доверие партнёров и получение рабочей визы учредителем |
| Требование 2024 г. | По новому Закону о компаниях КНР (вступил в силу 01.07.2024): уставной капитал должен быть внесён в полном объёме в течение 5 лет с момента регистрации |
| Необходимые лица | Юридический представитель (Legal Representative), финансовый директор (Finance Manager) и ревизор (Supervisor) — 3 разных физических лица |
| Срок регистрации | 2–3 месяца (включая открытие банковского счёта, налоговую регистрацию и регистрацию в SAFE) |

⚠ SAMR (Государственная администрация по рыночному регулированию) в 2026 году усилила проверку юридических адресов. Необходим реальный коммерческий адрес с договором аренды — «виртуальные адреса» и PO Box не принимаются. Убедитесь, что арендодатель имеет соответствующее коммерческое свидетельство на недвижимость.

Обязательные лицензии и разрешения

- Лицензия на импорт/экспорт (Import & Export License) — без неё невозможна работа как Trading WFOE

- Регистрация в таможне КНР (Customs Registration)

- Налоговая регистрация: НДС (VAT), Корпоративный налог на прибыль (CIT 25%, льготная ставка 15% при определённых условиях)

- Регистрация в SAFE (Государственная администрация по иностранной валюте) — обязательна для конвертации и репатриации прибыли

- Корпоративный аккаунт Alipay Business (企业支付宝) — привязывается к банковскому счёту юрлица

- Корпоративный аккаунт WeChat Pay для бизнеса — требует верификации юрлица через WeChat Business

Банковское обслуживание

- Рекомендуемые банки: Bank of China, China Merchants Bank — наиболее лояльны к иностранным WFOE

- Открытие счёта в юанях (RMB) + валютного счёта (USD/EUR) — 10–15 рабочих дней

- Онлайн-банкинг на английском языке доступен в Bank of China и China Merchants Bank

1.2. Складская инфраструктура в Гуанчжоу

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Площадь | Минимум 300 кв.м (рекомендовано 500 кв.м с учётом роста). Зона приёмки + зона консолидации + офис |
| Интернет | Выделенная линия от 200 Мбит/с (обязательно для работы IP-камер и WMS в реальном времени) |
| Оборудование: Принтеры | Термопринтеры этикеток, совместимые со стандартами Taobao/1688). Минимум 2 шт. |
| Оборудование: Весы | Электронные платформенные весы с USB/RS-232 выходом для интеграции с WMS (точность ±50г). Минимум 2 шт. |
| Оборудование: Сканеры ШК | 2D-сканеры — для считывания QR-кодов и штрихкодов Taobao |
| Видеонаблюдение | IP-камеры с разрешением 4K в зоне приёмки и консолидации, запись 24/7 с хранением 30 дней. |
| Стеллажи | Металлические полочные стеллажи высотой 2,5–3 м для сортировки по клиентам |
| Оргтехника | Рабочие станции для операторов склада (планшеты Android 10" и стационарные ПК) |

2. Архитектура программного комплекса

2.1. Принципы архитектуры

- Микросервисная архитектура с API Gateway (единая точка входа для всех клиентов)

- Backend: Python + FastAPI (асинхронный, высокопроизводительный)

- База данных: PostgreSQL (основная)

2.2. Компоненты системы

| Компонент | Технологии | Описание |
| --- | --- | --- |
| API Gateway / Shared Core | FastAPI + PostgreSQL | Центральный backend: бизнес-логика, авторизация (JWT), интеграции |
| Client Mobile App | React Native (iOS + Android) | Единый код для двух платформ. Приложение для конечных клиентов |
| Warehouse App (WMS) | React Native (Android) + Web (React) | Интерфейс для сотрудников склада в Китае и Туркменистане |
| Admin Panel | React (Web) | Управление заказами, клиентами, финансами, маршрутами, трекерами |
| Courier App | React Native (iOS + Android) | Приложение для курьеров в Туркменистане: маршруты, статусы, подписи |
| Notification Service | Firebase Cloud Messaging + SMTP | Push-уведомления (мобайл) + Email |
| GPS Tracking Service | Микросервис Python + WebSocket | Приём данных с трекеров по протоколу TCP/UDP, хранение в PostgreSQL (PostGIS) |
| Payment Service | Отдельный микросервис | Интеграция с Altyn Asyr (Туркменистан) и Alipay Business (Китай) |

2.3. Интеграции с маркетплейсами

Прямой официальный API Taobao/1688 недоступен для большинства иностранных компаний без партнёрства с Alibaba Group. Рекомендованные решение:

| Провайдер | Возможности | Цена |
| --- | --- | --- |
| ElimAPI (elim.asia) | Официальный авторизованный партнёр Taobao, 1688, Pinduoduo. Парсинг товаров, создание заказов, обработка платежей. Поддержка API для iOS/Android. Ответ 200–500 мс. | По запросу (есть бесплатный tier) |

⚠ НЕЛЬЗЯ использовать парсинг/скрапинг Taobao напрямую — это нарушает ToS Alibaba и может привести к блокировке IP-адресов серверов и юридическим последствиям.

3. Функциональные требования к ПО

3.1. Клиентское мобильное приложение

3.1.1. Регистрация и профиль

- Регистрация по номеру телефона (SMS OTP) — туркменские операторы: TM-Cell

- Профиль: ФИО, адреса доставки в Ашхабаде, кошелёк в манатах (TMT)

- Уникальный клиентский код (QR-код) — используется как адрес на складе в Китае

3.1.2. Выкуп товара

- Поле для вставки ссылки с Taobao / 1688 / Dewu (Poizon)

- Автопарсинг через ElimAPI: название товара, фото, цена в CNY, доступные варианты (цвет, размер, материал)

- Выбор нужного варианта (SKU), количества

- Отображение итоговой стоимости: Цена товара (CNY) + Комиссия за выкуп (фиксированный % или сумма) + Стоимость доставки по Китаю до склада

- Конвертация в TMT по внутреннему курсу компании

- Поле для комментария к заказу (пожелания по упаковке, проверке)

- Подтверждение заказа → списание с кошелька TMT

3.1.3. Отслеживание заказа (трекинг)

Событийный трекинг (обязательно):

| Статус | Описание | Триггер |
| --- | --- | --- |
| Заказ создан | Клиент оформил заявку на выкуп | Создание заказа в системе |
| Оплачено в Китае | Товар выкуплен у продавца на Taobao/1688 | Успешный платёж через Alipay Business |
| Отправлено продавцом | Продавец отправил посылку на склад компании | Трек-номер китайской доставки получен |
| Принято на складе КНР | Посылка отсканирована на складе, фото сделано | Сканирование QR-кода на складе |
| В обработке | Переупаковка, взвешивание, формирование мешка | Действие оператора в WMS |
| В пути (магистраль) | Груз отправлен из Китая | Сканирование Master-ID при погрузке в фуру/контейнер |
| На таможне | Груз проходит таможенное оформление | GPS-геозона или ручное обновление |
| Прибыл в Ашхабад | Груз на складе в Туркменистане | Сканирование на складе в Ашхабаде |
| Передан курьеру | Курьер принял заказ | Действие в Courier App |
| Доставлено | Клиент получил товар | Подпись/фото клиента в Courier App |

GPS-трекинг (Live):

- Карта с позицией фуры/контейнера в реальном времени (обновление каждые 5–30 минут в движении)

- Геозоны: автоматическое уведомление при пересечении границы Туркменистана

- Предполагаемое время прибытия (ETA) на основе текущего местоположения

3.1.4. Кошелёк

- Баланс в TMT с историей транзакций

- Пополнение: наличные в офисе / через терминалы Altyn Asyr

- Ежедневное обновление курса TMT/CNY (внутренний курс компании, устанавливается в Admin Panel)

- История: заказы, пополнения, возвраты

3.1.5. Уведомления

- Push-уведомления (Firebase FCM): изменение статуса заказа, поступление товара на склад + фото, курьер в пути

- SMS-резерв (для пользователей без смартфона или при отсутствии интернета)

3.2. Складское приложение (WMS)

3.2.1. Модуль приёмки (Склад КНР)

- Вход сотрудника: авторизация по PIN или скан QR-кода бейджа

- Сканирование трек-номера входящей посылки (из Taobao/1688 Express, SF Express, JD Logistics и др.)

- Автоматическая привязка трек-номера к заказу в системе по трек-номеру

- Если трек-номер не найден → ручной ввод клиентского кода (например, клиент написал его на посылке)

- Обязательное фотографирование: внешний вид посылки (мин. 2 фото — спереди и сзади)

- Взвешивание: ввод веса (гр.) с подключённых весов или вручную

- Размеры: ввод Д×Ш×В (для расчёта объёмного веса)

- Автоматическая печать внутреннего QR-этикетки: Клиентский ID + Заказ ID + Вес

- Push-уведомление клиенту: «Ваш товар [Название] принят на склад» + фото

3.2.2. Модуль консолидации

- Создание «Мешка» (Bag) — контейнер для группировки посылок одного рейса

- Сканирование QR-этикеток посылок для добавления в мешок

- Присвоение мешку Master-ID (уникальный QR)

- Печать этикетки мешка с Master-ID

- WMS показывает: список посылок в мешке, суммарный вес, клиентов

3.2.3. Модуль отгрузки

- Создание рейса: дата отправки, тип транспорта (авто/авиа), номер транспортного средства

- Привязка GPS-трекера к рейсу (ввод ID трекера)

- Сканирование Master-ID мешков при погрузке в кузов — автоматический учёт

- Генерация манифеста рейса (PDF): список мешков, клиенты, вес

- Смена статуса всех посылок в рейсе на «В пути»

3.2.4. Склад в Туркменистане (Ашхабад)

- Приёмка рейса: сканирование Master-ID мешков при разгрузке

- Разбор мешков: сканирование QR-этикеток посылок, размещение по ячейкам/полкам

- Сборка заказа курьера: формирование доставочного листа для курьера

3.3. Административная панель

- Дашборд: ключевые метрики в реальном времени (заказы за день, выручка, рейсы в пути)

- Управление заказами: просмотр, редактирование статусов, добавление комментариев

- Управление клиентами: список, балансы кошельков, история

- Управление рейсами: создание, привязка трекеров, мониторинг

- Финансы: установка курса TMT/CNY, отчёты по выручке, комиссиям

- Управление сотрудниками: права доступа, роли (склад КНР, склад TM, курьер, администратор)

- Карта с отображением всех активных GPS-трекеров

- Отчётность: экспорт в Excel/PDF

3.4. Приложение для курьеров

- Авторизация по номеру телефона

- Список назначенных доставок на сегодня с адресами и контактами

- Навигация: интеграция с Yandex Maps (работает в Туркменистане) или Google Maps

- Смена статуса: «Принял», «В пути», «Доставлено», «Не застал»

- Подтверждение доставки: фото посылки у двери клиента + электронная подпись клиента

- История доставок и статистика

4. Аппаратная часть: GPS-трекинг

4.1. Выбор GPS-трекера

Рекомендованное оборудование: Eelink GPT50 или GPT49 — специализированные трекеры для контейнеров и грузов.

| Характеристика | Eelink GPT50 (рекомендован) | Требование проекта |
| --- | --- | --- |
| Сеть | 4G LTE Cat-1 (глобальные диапазоны) + 2G GSM резерв | ✓ Покрывает весь маршрут КНР → Казахстан → Туркменистан |
| Срок работы батареи | 5–8 лет (1 пинг/сутки), ~1 год (1 пинг/час) | ✓ Без замены батарей на маршруте |
| Датчик вскрытия | Встроенный световой датчик (light sensor): срабатывает при открытии контейнера/корпуса | ✓ Тревога при несанкционированном доступе |
| Датчик движения | 3-осевой акселерометр — пробуждение при движении | ✓ Экономия батареи |
| Позиционирование | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo | ✓ Работает в Китае (BeiDou) и СНГ (GLONASS) |
| Защита | IPX7 (водонепроницаемость), –20°C до +65°C | ✓ Суровые условия трассы Урумчи – Ашхабад |
| API интеграция | TCP/UDP протокол, совместим с платформами третьих сторон | ✓ Прямая интеграция в backend |
| Геозоны | Поддерживаются через платформу или API | ✓ Уведомления при пересечении границы |
| Резервный режим (Emergency) | Удалённая активация через SMS или API для частых обновлений | ✓ При нештатных ситуациях |
| Монтаж | Магнитное крепление или болтовое — не требует вскрытия контейнера | ✓ Скрытая установка |

4.2. Схема интеграции трекера в систему

- Трекер → (TCP/UDP) → Backend Tracking Microservice → PostgreSQL (с расширением PostGIS для геоданных)

- Backend → WebSocket → Клиентское приложение (обновление карты в реальном времени)

- Backend → Проверка геозон → Push-уведомление клиенту при пересечении границы

⚠ Роуминг SIM-карты. Трекер должен быть оснащён мультиоператорской SIM-картой (например, от 1NCE, Truphone или китайского провайдера с роумингом в Казахстане и Туркменистане).

5. Логистика и цепочка поставок

5.1. Маршруты доставки

| Маршрут | Параметры | Применение |
| --- | --- | --- |
| Автодоставка (основной) Гуанчжоу → Урумчи → Хоргос → Казахстан → Узбекистан → Туркменистан | Срок: 14–20 дней Расстояние: ~5 000–7 000 км Тип груза: LTL/FTL контейнеры Граница: порт Хоргос (24/7, современная инфраструктура) | Основной маршрут для габаритных и тяжёлых грузов. Наиболее экономичный. |
| Авиадоставка (экспресс) Гуанчжоу / Пекин → Ашхабад | Срок: 2–5 дней (вкл. таможню) Тип груза: мелкие, высокоценные | Для срочных и высокоценных заказов (электроника, люкс) |
| Ж/д (альтернатива) Урумчи → Хоргос → Казахстан → Туркменистан | Срок: 15–20 дней | Рассмотреть при масштабировании для крупных партий |

✓ Порт Хоргос (Khorgos Gateway) — наиболее технологичный пограничный переход на маршруте: цифровая таможня, бондовые зоны, обработка 24/7. Рекомендуется как основной выездной пункт из Китая.

5.2. First Mile: доставка по Китаю до склада

- Продавцы Taobao/1688 используют стандартные китайские курьерские сервисы: SF Express, ZTO Express, Yunda, Cainiao

- Трекинг по Китаю: интеграция с API Cainiao или 17TRACK для автоматического обновления статуса «В пути по Китаю»

- Адрес склада с клиентским кодом: например, «广州市XX区XX路XX号 [Склад China-TM] #КОД_КЛИЕНТА»

5.3. Last Mile: доставка в Ашхабаде

- Собственный штат курьеров: рекомендовано начинать с 3–5 курьеров на легковых автомобилях

- Управление через Courier App: распределение маршрутов, трекинг курьера

- Пункт самовывоза: склад в Ашхабаде должен иметь отдельную зону выдачи заказов

- Расписание: ежедневные доставки по районам города по расписанию

6. Финансовая модель и платёжная система

6.1. Приём платежей в Туркменистане

| Способ оплаты | Метод интеграции | Статус |
| --- | --- | --- |
| Наличные TMT | Ручное зачисление оператором в Admin Panel | ✓ Доступно сразу |
| Карта Altyn Asyr (POS-терминал) | Физический POS-терминал в офисе/на складе. Запрос через JSCB Halkbank (процессинговый центр Altyn Asyr) | ✓ Доступно |

✓ Для интеграции онлайн-оплаты через Altyn Asyr необходимо обратиться напрямую в JSCB Halkbank (Ашхабад) для получения API-credentials. Это официальный процессинговый центр национальной платёжной системы.

6.2. Конвертация валют

- Внутренний курс TMT/CNY устанавливается администратором в Admin Panel ежедневно

- Клиент видит цену в TMT на всех этапах — никакой путаницы с валютой

6.3. Структура тарифов (рекомендация)

| Статья дохода | Рекомендуемый размер | Описание |
| --- | --- | --- |
| Комиссия за выкуп | 5–10% от стоимости товара | За посреднические услуги по приобретению товара на Taobao/1688 |
| Стоимость доставки | По тарифной сетке (вес × ставка) | Рассчитывается на основе реального или объёмного веса |
| Страховка | 2–5% от стоимости товара | Опционально, при оформлении заказа |
| Экспресс-доставка (авиа) | Наценка к базовому тарифу | При выборе авиамаршрута |
| Услуги упаковки | Фиксированная сумма | Дополнительная упаковка хрупких товаров |

6.4. Страхование

- Опция при создании заказа: «Застраховать товар» — 2–5% от задекларированной стоимости

- Автоматический расчёт в корзине клиентского приложения

- Страховые случаи: утрата, повреждение при транспортировке

- Рекомендуется партнёрство с туркменской страховой компанией

7. Безопасность и контроль качества

7.1. Техническая безопасность

- Аутентификация: JWT Access Token (15 мин) + Refresh Token (30 дней) с ротацией

- Шифрование: HTTPS/TLS 1.3 для всех API, AES-256 для чувствительных данных в БД

- Разграничение доступа: Role-Based Access Control (RBAC) — клиент, оператор склада, курьер, администратор

- 2FA для администраторов

- Защита от перебора: rate limiting на эндпоинтах авторизации

- Логирование действий пользователей в системе (аудит-лог) — хранение 12 месяцев

- Резервное копирование БД: ежедневно автоматически, хранение 30 дней, тест восстановления ежемесячно

7.2. Контроль качества товара на складе

- Обязательная фотофиксация: 2+ фото при приёмке каждой посылки

- Проверка соответствия: сотрудник сравнивает товар с фото и характеристиками заказа (цвет, размер)

- Видеозапись зоны приёмки: 24/7 с хранением 30 дней

- Процедура несоответствия: если товар не соответствует — фото отправляется клиенту, статус меняется на «Требует уточнения», администратор инициирует возврат продавцу

7.3. GPS-безопасность

- Датчик вскрытия трекера: мгновенное уведомление в Admin Panel и ответственному менеджеру

- Геозона «отклонение от маршрута»: если трекер уходит далеко от предполагаемого маршрута — тревога

- История маршрута: вся траектория сохраняется в PostgreSQL/PostGIS

8. Дорожная карта реализации (Roadmap)

8.1. Фазы реализации

| Этап | Задачи | Исполнитель | Срок | Параллельность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 0 (Подготовка) | • Выбор и найм юридической фирмы в Гуанчжоу для регистрации WFOE • Подбор юриста для торговой лицензии + таможенной регистрации • Поиск склада в Гуанчжоу | Учредитель + юрист | 1–2 недели | Начало до Этапа 1 |
| Этап 1 (Юридическое оформление + Склад) | • Регистрация WFOE (подача документов) • Аренда склада, закупка оборудования (весы, принтеры, камеры, стеллажи) • Открытие корпоративного банковского счёта • Регистрация Alipay Business + WeChat Pay • Выбор провайдера API (ElimAPI) • Закупка GPS-трекеров (Eelink GPT50) • Подготовка мультиоператорских SIM-карт | Учредитель + юрист | 2 месяца |  |
| Этап 2 (Ядро системы) | • Разработка архитектуры БД и API • Shared Core: заказы, клиенты, кошельки, курсы валют • Складское ПО (WMS): приёмка, консолидация, отгрузка • GPS Tracking Service: TCP-сервер, PostGIS, WebSocket • Admin Panel: дашборд, управление заказами и рейсами • Интеграция ElimAPI (парсинг товаров) • Интеграция Alipay Business тестовый стенд | 2 Backend + 2 Frontend +UX/UI (1 месяц) +DevOps/ System Administrator (1 месяц) | 4 месяца | Параллельно с Этапом 0 |
| Этап 3 (Клиент + Курьер) | • Клиентское мобильное приложение (React Native) • Courier App (React Native) • Интеграция Altyn Asyr онлайн-платежей • Push-уведомления (Firebase FCM) • UI/UX финальная отрисовка и внедрение | 2 Mobile + 2 Frontend +2 Backend | 2 месяца | После Этапа 2 (можно параллелить с последним месяцем Этапа 2) |
| Этап 4 (Тестирование) | • Нагрузочное тестирование API • QA: функциональное тестирование всех модулей • UAT: тест с реальными сотрудниками склада • Пилотный запуск: 10–20 реальных заказов • Исправление критических багов • Обучение персонала склада и курьеров | Тестер + вся команда | 1 месяц |  |
| ИТОГО (при параллельном выполнении Этапов 1 и 2) |  |  | 7 месяцев |  |

8.2. Критический путь

- Регистрация WFOE — самый длинный и непредсказуемый этап (2–3 мес). Запускать немедленно.

- Открытие банковского счёта в Китае — может задержать запуск Alipay Business. Начинать параллельно с регистрацией.

- Договор с ElimAPI — без него невозможна разработка модуля выкупа. Заключить в первые 2 недели Этапа 2.

- Договор с JSCB Halkbank (Altyn Asyr API) — без него только наличные/POS. Инициировать в начале Этапа 3.

9. Команда разработки

| № | Специалист | Зарплата (TMT/мес) | Кол-во | Период (мес.) | Сумма (TMT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backend-разработчик (Python/FastAPI, PostgreSQL) | 8000 | 2 | 7 | 112 000,00 |
| 2 | Frontend-разработчик (React) | 8000 | 2 | 7 | 112 000,00 |
| 3 | Mobile-разработчик (React Native — Client App + Courier App) | 8000 | 2 | 2 | 32 000,00 |
| 4 | Проект менеджер/Бизнес аналитик | 10000 | 1 | 7 | 70 000,00 |
| 5 | QA-инженер | 5 000 | 1 | 1 | 5 000,00 |
| 6 | DevOps / System Administrator | 10 000 | 1 | 2 | 20 000,00 |
| 7 | UX/UI дизайнер | 7 000 | 1 | 1 | 7 000,00 |
| 8 | ИТОГО команда разработки |  |  |  | 358 000,00 |

9.1. Дополнительные статьи бюджета

Статья

Регистрация WFOE + юридические услуги (Китай)

Уставной капитал WFOE (депонирование)

Аренда склада Гуанчжоу (12 месяцев)

Оборудование склада

GPS-трекеры Eelink GPT50 (10 шт.)

SIM-карты с роумингом (мультиоператорские)

Серверное оборудование

ElimAPI (лицензия, 12 мес.)

Firebase FCM + Сервисы Google

10. Технические требования и нефункциональные требования

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Доступность (Uptime) | 99.5% для API Gateway (не более 3.6 часов простоя в месяц) |
| Совместимость мобайл | iOS 15+ и Android 10+ |
| Офлайн-режим (WMS) | Базовые операции склада должны работать при отключении интернета с синхронизацией при восстановлении |
| Языки интерфейса | Русский, Туркменский, Английский |

11. Технические требования серверному обеспечению

- Основной сервер (Production)Этот сервер будет держать основную нагрузку: базу данных, обработку GPS-координат и все микросервисы (Client App, Courier App, Admin Panel).

Количество: 1 сервер.

Процессор (CPU): 16–24 ядра. Необходим для одновременной обработки тысяч асинхронных соединений от мобильных приложений и постоянного пинга от GPS-трекеров.

Оперативная память (RAM): 64–128 ГБ. PostgreSQL с расширением PostGIS (работа с картами и геозонами) требует большого объема оперативной памяти для кэширования.

Накопители: 2 x 1 ТБ NVMe SSD в массиве RAID 1 (Зеркало). Базе данных критически важна высокая скорость случайного чтения/записи (IOPS).

- Резервный / Тестовый сервер (Staging / Failover) для тестирования (нагрузочное, QA, UAT). Тестировать обновления на боевом сервере нельзя. Также этот сервер выступит страховкой на случай выхода из строя основного оборудования.

Количество: 1 сервер.

Процессор (CPU): 8–12 ядер.

Оперативная память (RAM): 32–64 ГБ.

Накопители: 2 x 1 ТБ SSD (SATA или NVMe) в RAID 1.

- Сервер для ПО, связанному с кибербезопасностью, логированием и автоматическим созданием зеркал.

Количество: 1 сервер.

Процессор (CPU): 8–12 ядер.

Оперативная память (RAM): 32–64 ГБ.

Накопители: 4 x 1 ТБ SSD (SATA или NVMe) в RAID 1.

- NAS сервер

Количество: 1 устройство.

Рекомендуемые характеристики: 4-bay (на 4 жестких диска).

Накопители: 4 HDD класса Enterprise объемом по 6–8 ТБ, объединенные в RAID 5. Это даст около 18–24 ТБ полезного и защищенного пространства.